# BTVN SS01 - Phân tích và cải thiện hoạt động nhóm

Nhiệm vụ 1.1: Phân biệt Group và Team

Nhóm dự án hiện tại đang hoạt động thiên về hình thức “Group” hơn là “Team”. Trong một Team, các thành viên có mục tiêu chung, phối hợp chặt chẽ và cùng chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Ngược lại, Group thường làm việc riêng lẻ, phụ thuộc vào người lãnh đạo và thiếu sự phối hợp.

Các dấu hiệu cho thấy nhóm đang là Group:
- Người phụ trách nội dung và Người thiết kế làm việc riêng lẻ, ai làm xong phần người nấy và không cập nhật tiến độ cho nhau.
- Các thành viên tự đề xuất chi phí mà không trao đổi với Người quản lý ngân sách, thể hiện sự thiếu trách nhiệm tập thể.
- Trưởng nhóm là người được chờ đợi để phân công công việc, cho thấy sự phụ thuộc cao vào lãnh đạo.

Nhiệm vụ 1.2: Ứng dụng mô hình Tuckman

Tuần 1 – Giai đoạn Forming (Hình thành):
- Các thành viên lịch sự, giữ ý.
- Chủ yếu chờ Trưởng nhóm phân công công việc.
- Chưa xuất hiện xung đột rõ ràng.
- Có sự phụ thuộc vào người lãnh đạo.

Tuần 3 – Giai đoạn Storming (Xung đột):
- Người phụ trách nội dung và Người thiết kế tranh luận gay gắt.
- Người quản lý ngân sách liên tục phàn nàn về việc vượt ngân sách.
- Người liên hệ đối tác áp đặt quan điểm cá nhân.
- Trưởng nhóm né tránh giải quyết xung đột.
- Tiến độ dự án chậm trễ và bầu không khí căng thẳng.

Nhóm hiện đang mắc kẹt ở giai đoạn Storming và chưa chuyển sang Norming.

Nhiệm vụ 2.1: Nhận diện khó khăn

1. Giao tiếp kém:
- Nội dung và Thiết kế không cập nhật tiến độ cho nhau.
- Thiếu trao đổi dẫn đến hiểu sai yêu cầu công việc.

2. Thiếu phối hợp:
- Các thành viên làm việc riêng lẻ.
- Không có quy trình trao đổi thông tin chung.

3. Cái tôi cá nhân quá lớn:
- Người liên hệ đối tác luôn cho rằng ý kiến của mình đúng nhất.
- Gạt bỏ đề xuất của các thành viên khác.

4. Thiếu trách nhiệm và kỷ luật nhóm:
- Tự ý đề xuất chi phí mà không báo cáo Người quản lý ngân sách.
- Không tuân thủ quy trình quản lý ngân sách.

5. Mâu thuẫn nội bộ:
- Tranh luận gay gắt giữa Người thiết kế và Người phụ trách nội dung.

Nhiệm vụ 2.2: Đánh giá vai trò quản lý

Trưởng nhóm đang thể hiện vai trò điều hành kém vì:
- Không xác định mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.
- Không xây dựng kế hoạch và tiến độ rõ ràng.
- Phân công công việc chồng chéo.
- Không theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện.
- Né tránh giải quyết xung đột.
- Không tạo được cơ chế phối hợp giữa các thành viên.
- Không quản lý rủi ro về ngân sách và tiến độ.

Trong môi trường doanh nghiệp, người quản lý dự án cần lập kế hoạch, phân công, giám sát, điều phối nguồn lực, giải quyết xung đột và duy trì động lực làm việc của đội nhóm.

Nhiệm vụ 2.3: Dự báo rủi ro

Đối với tiến độ dự án:
- Chậm hoàn thành các hạng mục.
- Có nguy cơ lỡ thời điểm tổ chức sự kiện.

Đối với ngân sách:
- Chi phí phát sinh vượt dự toán.
- Khó kiểm soát các khoản chi không được phê duyệt.

Đối với chất lượng công việc:
- Nội dung và thiết kế không đồng nhất.
- Sản phẩm truyền thông thiếu chuyên nghiệp.

Đối với uy tín nhóm:
- Mất niềm tin từ ban lãnh đạo.
- Ảnh hưởng đến cơ hội tham gia các dự án quan trọng trong tương lai.
- Đánh giá thực tập của các thành viên có thể bị giảm.

Nhiệm vụ 3: Kế hoạch hành động theo mô hình PERFORM

Bước 1: Thiết lập lại mục đích và giá trị chung (Purpose & Values)

Mục tiêu:
- Thống nhất mục tiêu chung là tổ chức thành công sự kiện ra mắt sản phẩm mới đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.

Thực hiện:
- Tổ chức cuộc họp toàn nhóm.
- Xác định mục tiêu SMART cho từng giai đoạn.
- Xây dựng bảng phân công trách nhiệm (RACI).
- Thống nhất các giá trị chung: hợp tác, tôn trọng, minh bạch và trách nhiệm.

Kết quả mong đợi:
- Các thành viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm.
- Giảm tình trạng làm việc rời rạc.

Bước 2: Cải thiện quan hệ và giao tiếp cởi mở (Relationships & Communication)

Mục tiêu:
- Giải quyết xung đột giữa Người thiết kế và Người phụ trách nội dung.

Thực hiện:
- Tổ chức buổi trao đổi có Trưởng nhóm làm trung gian.
- Mỗi bên trình bày khó khăn và nhu cầu của mình.
- Thiết lập quy trình làm việc chung:
  + Nội dung hoàn thành brief chi tiết trước khi thiết kế.
  + Thiết kế phản hồi các điểm chưa rõ trong vòng 24 giờ.
  + Họp cập nhật tiến độ ngắn mỗi tuần.

Kết quả mong đợi:
- Tăng sự thấu hiểu.
- Giảm xung đột cá nhân.
- Nâng cao chất lượng phối hợp.

Bước 3: Trao quyền, tin tưởng và linh hoạt (Empowerment, Flexibility)

Đối với Người quản lý ngân sách:
- Trao quyền phê duyệt các khoản chi theo hạn mức.
- Yêu cầu mọi đề xuất chi phí phải được báo cáo trước.

Đối với Người liên hệ đối tác:
- Giao quyền đàm phán đối tác nhưng phải tham khảo ý kiến nhóm trước các quyết định quan trọng.
- Áp dụng nguyên tắc biểu quyết hoặc đồng thuận đối với các đề xuất lớn.

Đảm bảo tính linh hoạt:
- Khuyến khích mọi thành viên đóng góp ý kiến.
- Tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm.
- Điều chỉnh kế hoạch khi có thay đổi nhưng vẫn bám sát mục tiêu chung.

Kết quả mong đợi:
- Nâng cao trách nhiệm cá nhân.
- Hạn chế sự áp đặt cái tôi.
- Tăng hiệu quả làm việc và đưa nhóm tiến tới giai đoạn Norming rồi Performing.